## Slide 1
規劃草案
UI 組件封裝
與導入規劃
設計規範、共用程式與專案應用的執行順序
以代表頁驗證，再逐步形成公司共用的 UI 資產
2026.10.26
Notes: 本次報告說明 UI 組件封裝要依序完成哪些工作，以及各階段會產出什麼。UI 組件可理解為畫面上重複出現的按鈕、輸入欄位、表格等零件。我們會先整理共同設計，再把設計落實成可重複使用的程式，透過實際頁面試用後，才發布供其他專案安裝。此份為建議規劃，尚未代表已完成進度、核定時程或效益承諾。

## Slide 2
六個階段的執行順序
每一階段都有可檢視的產出，設計與實作持續互相校正
UI 組件封裝與導入規劃
02
01
範圍盤點
代表頁、優先組件
02
設計規範
Figma、樣式與狀態
03
技術對接
設計與程式對照
04
封裝與試用
共用組件、驗證頁
05
套件發布
npm、Demo 與文件
06
導入與維護
新案套用、版本管理
首波先完成一組可實際使用的頁面與組件，再擴充涵蓋範圍
Notes: 整體依序分成六個階段。首先確認我們要解決哪些重複畫面，其次確立設計規範，再研究現有技術如何承接設計。接著封裝與試用，確認足以共用後才正式發布套件，最後安排新專案導入與後續維護。階段之間有依賴，但不是要等全部設計完才寫程式。代表頁、設計與實作可以小批次往返，讓問題早點浮現。

## Slide 3
第一階段：盤點頁面與首波範圍
以實際需求決定要共用的內容
UI 組件封裝與導入規劃
03
要做的工作
交付與完成條件
盤點常用頁面
例如查詢清單、新增／編輯表單、資料明細
找出重複元素
按鈕、欄位、提示、表格、分頁與頁面配置
安排首波優先順序
依使用頻率、差異程度及導入需求選擇
交付物
代表頁清單、優先組件清單、適用範圍
完成條件
BA／PM、設計與前端對首波範圍有共同認知
範圍界線
先支援 Vue／Nuxt 新案，舊 MVC 另評估整合
建議先選「查詢清單＋編輯表單」作為第一組試點，實際頁面待確認
Notes: 這一步先確認要做哪些共用內容。建議選擇能同時涵蓋表格、查詢條件、輸入欄位和操作按鈕的代表頁，避免只完成漂亮的單一按鈕，卻沒有驗證整頁如何組合。首波頁面只是建議，應由 BA／PM 提供真實情境，設計與前端共同盤點。這裡先界定 Vue／Nuxt 的使用範圍，既有 MVC 是否嵌入 Vue、另做樣式實作或維持原狀，必須依專案評估。

## Slide 4
第二階段：建立可重複使用的設計規範
在 Figma 同時整理頁面、組件與全域樣式設定
UI 組件封裝與導入規劃
04
設計內容
系統化管理
頁面與配置
常用頁面、欄位排列、區塊間距、不同螢幕尺寸
組件規格
類型、大小、屬性及各種互動狀態
全域設定
顏色、字級、行高、間距、圓角與陰影
Figma 共用資產
使用組件、變體、變數與文字樣式管理
可延伸的例頁
提供 BA／PM 可組合參考的範例與使用原則
交付與完成條件
首波頁面與狀態有規格，設計可重複套用並供實作
變數如同共用設定：調整一次，引用該設定的設計即可同步調整
Notes: Figma 的工作不只畫常用頁面，也要從頁面抽出可重複使用的組件，以及控制整體外觀的設定。組件需要說清楚大小、類型與狀態，像是輸入欄位錯誤時怎麼呈現、按鈕送出中是否停用。文字排版可搭配文字樣式管理，不需要把所有設定硬塞進變數。例頁也能作為 AI 輔助產稿的參考，但仍需依規格檢查。Figma 變數與程式設定的對照和同步流程，需要另外建立。
來源：https://help.figma.com/hc/en-us/articles/15339657135383-Guide-to-variables-in-Figma

## Slide 5
設計與實作的迭代方式
以小批次頁面確認規則，每一輪都同步更新設計與程式
UI 組件封裝與導入規劃
05
01
代表頁
用真實情境提出畫面需求
02
設計規範
抽出共同組件與樣式設定
03
程式試作
確認現有技術可以承接
04
共同校對
BA／PM、設計與前端確認差異
校對發現缺口時，回到頁面與規格修正，再進行下一輪試作
Notes: 執行上採用反覆迭代的方式。先畫代表頁，抽出共同規則，再以程式試作，最後共同校對。校對時可能發現規格漏了錯誤狀態，也可能發現現有組件無法直接支援某種互動，這時就回到頁面與規格修正。每一輪確認後保留對應版本，才能知道哪些規格已經可以實作。用迭代描述這個過程比較容易理解，也能避免主管誤以為整套設計必須一次定案。

## Slide 6
第三階段：公司設計與既有技術對接
Nuxt、Element Plus、Tailwind 分別負責不同工作
UI 組件封裝與導入規劃
06
公司共用層
公司樣式設定、共用組件與頁面範例
Element Plus
提供按鈕、欄位、表格等基礎組件
Tailwind
協助間距、配置與不同螢幕尺寸的排版
Nuxt／Vue
承載頁面、路由與組件運作
本階段交付
1
公司設定與技術變數的對照表
2
全域及各組件的樣式變數盤點
3
相容性與樣式衝突的驗證結果
頁面配置與全域樣式分開管理，避免以單一設定檔承擔所有責任
Notes: 可以把 Nuxt／Vue 理解為應用程式的基礎架構，Element Plus 是可利用的現成組件，Tailwind 協助排版，公司共用層則決定這些零件要呈現的外觀與使用方式。圖中是責任分層，不是程式依賴鏈。前端先盤點 Element Plus 的全域及各組件 CSS／SCSS 變數，把公司設計對應進去，再確認 Tailwind 的 reset 與樣式載入順序。若採用 Tailwind v4，其處理流程與 Element Plus 的 Sass 主題編譯應分開規劃。完成條件是代表頁中的設定與組件樣式能一起正常運作。
來源：https://element-plus.org/en-US/guide/theming
來源：https://tailwindcss.com/docs/preflight
來源：https://tailwindcss.com/docs/compatibility

## Slide 7
第四階段：依共用需求封裝組件
在 Element Plus 基礎上落實公司規格
UI 組件封裝與導入規劃
07
先調整樣式設定
再封裝需要共用的行為
可用設定完成的差異
顏色、字級、圓角、尺寸與部分狀態樣式
建立對照關係
公司樣式名稱對應 Element Plus 等技術設定
留下例外紀錄
設定無法涵蓋的部分，再評估局部樣式調整
共用規格
統一預設值、欄位標籤、提示與操作介面
保留擴充方式
定義可設定屬性、事件與內容插槽
控制封裝範圍
由專案處理業務 API、權限判斷與特定流程
交付物：首波共用組件、使用介面說明與對應範例
Notes: 封裝可理解為把現成零件整理成公司容易使用的版本。有些差異只需要改主題變數，不必額外包一層。有穩定的共用行為時，再建立公司組件，例如統一欄位標籤、提示與預設值。必要時才調整局部樣式，並記錄原因。保留屬性、事件與插槽等合理擴充方式，避免組件只能支援單一頁面。業務 API、權限與特定審核流程仍由專案負責，讓 UI 組件維持可重用性。
來源：https://element-plus.org/en-US/guide/theming

## Slide 8
第四階段：代表頁驗證與試用
初期可先在試點專案中驗證，確認穩定後再集中發布
UI 組件封裝與導入規劃
08
01
設計一致
尺寸、間距、顏色與規格相符
02
互動完整
錯誤、停用、載入中等狀態正常
03
操作可用
鍵盤、焦點、標籤及螢幕尺寸檢核
04
可重複使用
跨頁套用，無須複製修改組件原始碼
完成條件：代表頁驗收通過，並確認哪些內容足以成為共用規格
Notes: 原先提到完成度不足時先留在各專案內，方向合理，建議再指定一個試點與來源，避免每個專案各自修改成不同版本。初期保留清楚的模組邊界與變更紀錄，待實際驗證後再抽出。驗證涵蓋設計、互動、操作與跨頁重用，對容易反覆出錯的行為建立必要的自動化檢查。完成條件不應只有畫面能顯示，也要能在第二個情境使用，並清楚區分共用規格與專案例外。

## Slide 9
第五階段：發布共用套件與 Demo
npm 套件是讓專案安裝指定版本的交付方式
UI 組件封裝與導入規劃
09
整理並發布套件
以 Demo 證明可以導入
輸出共用內容
樣式設定、主題 CSS、共用組件與型別
訂定相容範圍
Vue、Element Plus 與相關工具的版本要求
建立發布方式
公司核准的套件來源、發布權限與版本紀錄
獨立安裝
Demo 從套件來源安裝，驗證公開使用介面
提供可參考頁面
展示查詢、表單及各組件狀態
提供導入文件
安裝步驟、範例、限制與升級方式
完成條件：獨立 Demo 可安裝指定版本並建置成功，畫面與互動驗收通過
Notes: npm 可以理解為前端的套件交付機制，概念上類似 .NET 透過 NuGet 安裝共用函式庫。實際可使用公司核准的內部 registry 或私有套件來源，不代表必須公開發布。Demo 從正式交付的套件安裝，而不是直接引用試點專案的原始碼，才能證明其他專案可依文件使用。發布前還需確認依賴版本、CSS 如何載入、字型及圖示來源，以及發生問題如何退回已知版本。

## Slide 10
第六階段：新案導入與持續維護
共用資產透過專案使用逐步擴充
UI 組件封裝與導入規劃
10
專案導入
維護與升級
新案套用
依文件安裝、引用主題並組合頁面
記錄落差
收集缺少的狀態、組件與專案例外
觀察實際成效
記錄導入工時、重複修改及 UI 缺失
指定維護窗口
有人負責規格收斂、問題處理與發布
同步設計與程式
每次變更更新對照表、範例與版本紀錄
專案自行安排升級
先測試再升版，問題時可退回指定版本
共用套件發布新版後，各專案依測試結果安排導入，避免未驗證的同步變更
Notes: 共用套件要在有人使用後持續維護。專案固定相依版本，套件更新時先查看變更內容並驗證，再安排升級，不能假設中央修改後所有系統都應立即跟進。針對新增需求，由維護窗口判斷是否具共通性。效益可以觀察重複頁面的開發與修改時間、UI 驗收缺失、實際採用範圍及升級成本。先取得試點資料，再訂目標，避免沒有基準就承諾節省比例。

## Slide 11
各階段交付與建議分工
主責協調各方完成交付，實際人員與投入量另行確認
UI 組件封裝與導入規劃
11
階段 | 主要交付物 | 建議主責／協作
01 範圍盤點 | 代表頁與優先組件清單 | BA／PM、設計、前端共同確認
02 設計規範 | Figma 規範、狀態與例頁 | 設計主責，BA／PM 與前端校對
03 技術對接 | 變數對照、技術試作與限制 | 前端主責，設計協作
04 封裝與試用 | 共用組件、代表頁驗證結果 | 前端主責，設計與試點團隊驗收
05 套件發布 | npm 版本、Demo 與導入文件 | 前端主責，平台／資安依需要協作
06 導入與維護 | 導入紀錄、版本與問題管理 | 專案團隊導入，共用資產窗口維護
每次交付均保留版本與驗收紀錄，讓後續專案知道可以採用哪些內容
Notes: 這張表用來說明設計與程式不是由單一角色獨立完成。BA／PM 提供真實情境與使用需求，設計負責外觀與互動規格，前端負責技術對接與封裝，試點團隊協助確認是否真的可用。發布所需的套件來源與權限，可由平台或相關窗口協作。這是建議的角色分工，沒有預設現有組織配置，也沒有指定尚未確認的人員。

## Slide 12
里程碑與下一步安排
先確認首波範圍與驗收方式，再依試作結果估算工期
UI 組件封裝與導入規劃
12
M1
首波設計可實作
代表頁、組件與狀態規格完成校對
M2
共用組件可使用
代表頁驗收通過，跨頁重用成立
M3
套件可交付
Demo 獨立安裝、建置與導入文件完成
M4
實際專案可採用
完成試點導入，確認維護與升級流程
下一步確認：試點頁面與專案、首波組件範圍、各階段窗口及驗收人員
Notes: 建議先用四個可檢視的里程碑管理工作，而不是現在就給出缺少依據的完成日期。第一個里程碑確認設計可實作，第二個確認組件可用，第三個確認可作為套件交付，第四個確認實際專案可採用。若首波範圍太大，就縮小批次，而不是跳過試用與驗收。人力、組件數量、現有資產及試點專案確認後，再依試作結果估算時程。這份簡報不將建議規劃視為已核定計畫。

## Slide 13
附錄：程式交付內容與對照方式
供技術追問時參考，名稱為示意，實際結構依試作確認
UI 組件封裝與導入規劃
13
交付項目 | 內容與使用方式
公司樣式設定 | 以具語意的名稱管理色彩、字級與間距，例如「主要操作色」
技術對照表 | Figma 名稱、公司設定、Element Plus 變數與適用組件互相對照
主題與基礎 CSS | 輸出可載入的樣式，記錄層級、載入順序與例外規則
共用組件與型別 | 提供明確的屬性、事件、內容插槽及使用限制
Nuxt 整合入口 | 依需要提供安裝方式或模組，與可重用的 Vue 組件分開
Demo 與文件 | 用發布後的套件組合代表頁，提供安裝、驗證及升級說明
Tailwind 樣式交付方式須明訂：預先輸出 CSS，或由使用專案明確設定掃描來源
Notes: 公司層的設定以語意命名，例如主要操作色，而不是只綁定某一個工具的變數名稱。對照表也記錄來源版本、維護人及驗證頁。Element Plus 提供 CSS 與 SCSS 主題變數，但版型寬度與頁面布局仍要自行規劃。若使用 Tailwind，不能假設消費專案會自動掃描 node_modules 中的 class，可以預先輸出必要 CSS，或文件化來源掃描設定，並驗證動態 class 的處理。Nuxt 專屬依賴應放在整合層，降低 Vue 組件的耦合。
來源：https://element-plus.org/en-US/guide/theming
來源：https://tailwindcss.com/docs/detecting-classes-in-source-files
來源：https://tailwindcss.com/docs/compatibility

## Slide 14
附錄：主管可能關心的問題
適用範圍、建置成本與效益的說明
UI 組件封裝與導入規劃
14
已有 Element Plus，為何還要封裝？
它提供基礎功能，我們補上公司設計、統一預設值與可重複使用的規格。
既有 .NET MVC 可以直接使用嗎？
Vue 組件需評估前端整合方式。設計規範可共用，程式導入要逐案確認。
套件更新會影響所有專案嗎？
各專案固定使用版本，測試通過後再安排升級，並保留回退方式。
何時可以看到效益？
代表頁階段即可檢視一致性與重用情形，節省工時需由試點資料比較。
AI 能直接依設計產出正式頁面嗎？
規範與範例可協助產稿，正式交付仍需檢查組件使用、互動與設計一致性。
Notes: 補充說明時可依長官關心的問題選用，不需要逐題朗讀。封裝有持續維護成本，包含設計與程式同步、相依工具升級、缺陷修正及導入支援。第一版建議優先支援常用頁面，效益應用實際導入資料判斷。AI 可以協助產稿與重複工作，但不保證設計稿可自動轉成符合公司規格的正式頁面。既有 MVC 的相容性屬於專案整合問題，不能以共用設計規範直接推論其程式可以直接安裝。

## Slide 15
Element Plus 全域樣式變數
按用途分類，先盤點常用設定，其餘變數依需求擴充
UI 組件封裝與導入規劃
15
分類 | 實際變數舉例 | 影響範圍
品牌與狀態色 | --el-color-primary --el-color-success、--el-color-danger、… | 主要操作、成功與警示
文字色 | --el-text-color-primary --el-text-color-regular、… | 標題、一般文字
文字排版 | --el-font-size-base --el-font-family、… | 預設字級、字型
邊框與圓角 | --el-border-color --el-border-radius-base、… | 分隔線、控制項圓角
背景與陰影 | --el-bg-color-page --el-box-shadow-light、… | 頁面底色、浮層陰影
這些是可共用的外觀設定，頁面配置仍需另外規劃
Notes: CSS 變數可理解為樣式用的設定名稱。例如 --el-color-primary 控制主要色，--el-font-size-base 控制預設字級。實際影響哪些部位，要看各組件有沒有引用該變數。全域設定可讓多個組件採用一致的外觀，但不能取代頁面配置設計，也不能保證所有組件的每個細節都受同一個變數控制。这里只列幾個大分類，其餘以省略號表示。
來源與範圍：Element Plus 2.11.5 原始碼及官方主題文件。這是報告用示例，不代表公司已核定規範或已使用此版本。公司色碼、尺寸與 @company/ui 套件名稱均為示意。
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/common/var.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/button.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/mixins/_button.scss
https://element-plus.org/en-US/guide/theming
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。
本次規劃只處理淺色模式，暗色模式不在範圍內。

## Slide 16
公司樣式設定與技術對照
公司設定保存設計意義，對接檔負責轉成 Element Plus 使用的名稱
UI 組件封裝與導入規劃
16
styles/tokens.css（節錄）
:root {
--app-primary: #006B64;
--app-primary-hover: #197B75;
--app-font-size: 14px;
--app-radius: 6px;
/* ... */
}
styles/element-plus.css（節錄）
:root {
--el-color-primary:
var(--app-primary);
--el-color-primary-light-3:
var(--app-primary-hover);
--el-font-size-base:
var(--app-font-size);
--el-border-radius-base:
var(--app-radius);
/* ... */
}
示意色碼與尺寸；完整主題還需對應停用色、按下色等狀態設定
Notes: 左側是公司維護的樣式設定，右側是與 Element Plus 的對照。設計若把圓角從 6px 改成 8px，可修改公司設定，再由引用關係套用。Figma 與 CSS 之間仍需建立匯出或同步流程，不能因為兩邊名稱相同就視為已經自動同步。本例 light-3 對應公司核定的 hover 色，不主張色碼依 Element Plus 的預設公式計算。完整檔另列在講稿，包含 light-5／7／8／9 及 dark-2 等，避免只改主要色留下舊色階。載入順序為 Element Plus 基礎 CSS、公司 tokens、Element Plus 對接檔，再載入公司組件 CSS。
來源與範圍：Element Plus 2.11.5 原始碼及官方主題文件。這是報告用示例，不代表公司已核定規範或已使用此版本。公司色碼、尺寸與 @company/ui 套件名稱均為示意。
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/common/var.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/button.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/mixins/_button.scss
https://element-plus.org/en-US/guide/theming
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。
本頁公司色碼為淺色模式示意。

## Slide 17
Backtop 樣式變數完整地圖
Element Plus 2.11.5 原廠淺色預設；依 CSS 屬性逐層追溯到實際值
UI 組件封裝與導入規劃
17
<el-backtop />
|
+-- background-color
| `-- --el-backtop-bg-color
| `-- --el-bg-color-overlay = #ffffff
|
+-- color
| `-- --el-backtop-text-color
| `-- --el-color-primary = #409eff
| `-- SVG path: fill="currentColor"
|
+-- :hover background-color
| `-- --el-backtop-hover-bg-color
| `-- --el-border-color-extra-light = #f2f6fc
|
`-- box-shadow
`-- --el-box-shadow-lighter
`-- 0px 0px 6px rgba(0, 0, 0, .12)
組件有自己的變數，並引用全域設定；這張地圖用來判斷應該調整哪一層
Notes: 本頁依提供的追溯樹整理，只保留淺色模式。完整列出 Backtop 的背景色、圖示文字色、滑鼠移入背景與陰影。background-color 引用 --el-backtop-bg-color，再引用 --el-bg-color-overlay，預設為 #ffffff。color 引用 --el-backtop-text-color，再引用 --el-color-primary，預設為 #409eff；內建 SVG path 以 currentColor 使用該顏色。hover 背景由 --el-backtop-hover-bg-color 對應 --el-border-color-extra-light，預設 #f2f6fc。陰影直接引用 --el-box-shadow-lighter，淺色預設為 0px 0px 6px rgba(0,0,0,.12)。這張是樣式變數的完整追溯範圍，不列出定位、尺寸等固定 CSS 屬性。全部數值以 Element Plus 2.11.5 的 el-backtop.css 與 index.css 核對，屬原廠預設，與前頁公司主題的示意色碼分開理解。
來源：https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/backtop.scss
來源：https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/common/var.scss

## Slide 18
直接使用 Element Plus
假設已載入相同的公司主題，頁面仍需自行設定常用按鈕行為
UI 組件封裝與導入規劃
18
pages/Apply.vue（節錄）
<script setup lang="ts">
import { ElButton } from 'element-plus'
</script>
<template>
<ElButton type="primary" native-type="button"
class="submit-button" :loading="saving"
:disabled="saving || !canSubmit"
@click="submit">送出申請</ElButton>
</template>
<style scoped>
.submit-button {
min-height: 36px; padding: 0 16px;
}
</style>
試點專案的檔案位置
project/
|-- pages/
| `-- Apply.vue
|-- styles/
| |-- tokens.css
| `-- element-plus.css
`-- nuxt.config.ts
頁面內重複指定類型、尺寸與載入時停用規則。
直接使用也能套用公司主題；是否再封裝，取決於有沒有重複的規格與行為
Notes: 這裡先排除「只有封裝才可以改主題」的誤解。直接使用 Element Plus 一樣可以套用上一個案例的主題。頁面同時要重複寫 primary、native-type、loading 時 disabled 及按鈕尺寸。若許多頁面都需要同一組規則，才有抽成共用組件的價值。頁面中的 saving、canSubmit、submit 分別表示送出中、業務上是否允許送出及送出流程，完整上下文見講稿。僅使用一次且沒有共通規格的組件，可以先維持直接使用。
來源與範圍：Element Plus 2.11.5 原始碼及官方主題文件。這是報告用示例，不代表公司已核定規範或已使用此版本。公司色碼、尺寸與 @company/ui 套件名稱均為示意。
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/common/var.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/button.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/mixins/_button.scss
https://element-plus.org/en-US/guide/theming
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。
目錄中的 styles 保存共用主題，頁面內的 submit-button 樣式是封裝前需要自行維護的設定。

## Slide 19
AppButton 的封裝實作
components/AppButton.vue，先提供一個範圍明確的共用組件
UI 組件封裝與導入規劃
19
宣告常用屬性
<script setup lang="ts">
import { ElButton } from 'element-plus'
defineOptions({ inheritAttrs: false })
withDefaults(defineProps<{
loading?: boolean
disabled?: boolean
}>(), {
loading: false,
disabled: false
})
</script>
內部仍使用 Element Plus
<template>
<ElButton v-bind="$attrs"
class="app-button"
type="primary"
native-type="button"
:loading="loading"
:disabled="disabled || loading">
<slot />
</ElButton>
</template>
統一主要按鈕的預設與載入行為，送出 API 與業務資格仍由頁面負責
Notes: AppButton 是本案例的「公司主要操作按鈕」，不是完整替代 Element Plus 的全部按鈕類型。內部固定 primary 與 native-type=button，loading 時停用，避免各頁重複設定。以 inheritAttrs:false 搭配 v-bind="$attrs" 把外部的 click 監聽與 aria-label 等轉交給內部按鈕。固定設定寫在 v-bind 之後，讓公司預設不被同名的一般屬性覆蓋。預設 slot 提供按鈕文字。這個版本沒有包辦所有插槽與 expose 方法，也沒有混入 API 或權限規則。原本按鈕的鍵盤與焦點行為由 Element Plus 提供，仍需導入驗證。
https://vuejs.org/guide/components/attrs.html
https://element-plus.org/en-US/component/button
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。

## Slide 20
頁面改用 AppButton
頁面保留業務資料與事件，共用樣式集中在獨立檔案
UI 組件封裝與導入規劃
20
pages/Apply.vue（節錄）
<script setup lang="ts">
import AppButton
from '../components/AppButton.vue'
</script>
<template>
<AppButton :loading="saving"
:disabled="!canSubmit" @click="submit">
送出申請
</AppButton>
</template>
共用組件與頁面的分工
project/
|-- components/
| `-- AppButton.vue
|-- styles/
| |-- tokens.css
| |-- element-plus.css
| |-- button.css
| `-- index.css
|-- pages/
| `-- Apply.vue
`-- nuxt.config.ts
AppButton 統一規格；Apply.vue 保留業務流程。
後續調整共同尺寸或載入規則時，可集中修改公司組件與樣式檔
Notes: 封裝後，頁面仍傳 saving、canSubmit 並實作 submit，但省去固定類型、重複尺寸與 disabled||loading 的處理。共用 CSS 以 .app-button.el-button 設定 min-height:var(--app-control-height) 及左右 padding，主題仍由 tokens 與對接檔控制。試點階段先放在同一專案也可以，文件需指定唯一維護來源。這個案例只封裝主要操作按鈕，未聲稱所有 Element Plus 組件都必須再包一層。
來源與範圍：Element Plus 2.11.5 原始碼及官方主題文件。這是報告用示例，不代表公司已核定規範或已使用此版本。公司色碼、尺寸與 @company/ui 套件名稱均為示意。
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/common/var.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/button.scss
https://github.com/element-plus/element-plus/blob/2.11.5/packages/theme-chalk/src/mixins/_button.scss
https://element-plus.org/en-US/guide/theming
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。

## Slide 21
npm 套件的目錄結構
把已驗證的共用檔案移到 @company/ui，再建置成可發布內容
UI 組件封裝與導入規劃
21
共用套件原始碼
app-ui/
|-- src/
| |-- components/
| | `-- AppButton.vue
| |-- styles/
| | |-- tokens.css
| | |-- element-plus.css
| | |-- button.css
| | `-- index.css
| `-- index.ts
|-- package.json
|-- vite.config.ts
|-- tsconfig.build.json
`-- ...
建置後的交付內容
app-ui/dist/
|-- components/
| `-- AppButton.vue.d.ts
|-- index.js
|-- index.d.ts
|-- style.css
|-- tokens.css
`-- element-plus.css
// src/index.ts
export { default as AppButton }
from './components/AppButton.vue'
原始碼編譯為 dist，package.json 定義組件與 CSS 的對外入口
Notes: 這張表就是原始碼與建置輸出的檔案地圖。src/index.ts 匯出 AppButton，建置工具把 .vue 編譯為 JavaScript，型別工具產出 .d.ts，CSS 則獨立交付。package.json 的 exports 定義使用者可以引用哪些入口，Vue 與 Element Plus 列為 peerDependencies，與使用專案共用，不打包另一份進來。Nuxt 保留在應用層，這個單一按鈕套件不依賴 Nuxt。完整最小示例包含 build 設定，示例版本固定 Element Plus 2.11.5，實務上相容範圍要經驗證後再開放。npmjs 私有套件需要對應帳號／組織權限及支援方案，使用 restricted，不是 package.json 的 private:true。
https://docs.npmjs.com/creating-and-publishing-private-packages/
https://docs.npmjs.com/cli/v11/configuring-npm/package-json/
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。
目錄樹保留原始碼及建置輸出的主要結構，其餘以 ... 表示。src/index.ts 同時載入樣式並匯出 AppButton；本頁只節錄組件匯出，完整設定列於講稿。

## Slide 22
新專案安裝與使用套件
使用端只改組件來源，共用規格由指定套件版本提供
UI 組件封裝與導入規劃
22
安裝、全域 CSS 與專案目錄
npm install --save-exact @company/ui@0.1.0
// nuxt.config.ts
export default defineNuxtConfig({ css: [
'element-plus/dist/index.css',
'@company/ui/style.css'
] })
// project/
// |-- nuxt.config.ts
// `-- pages/Apply.vue
pages/Apply.vue（節錄）
<script setup lang="ts">
import { AppButton }
from '@company/ui'
</script>
<template>
<AppButton :loading="saving"
:disabled="!canSubmit"
@click="submit">
送出申請
</AppButton>
</template>
專案固定使用指定版本，並依文件載入公司樣式及共用組件
Notes: 新專案安裝可取得權限的指定版本。Nuxt 的 css 陣列先載入 Element Plus，再載入公司 style.css，該檔已包含 tokens、對照檔與公司按鈕樣式，避免缺少主題。元件在 script setup 明確 import，不預設自動註冊。直接安裝 @company/ui 時，使用專案也要有符合相容範圍的 Vue 與 Element Plus。安裝後可用與原頁相同的 saving、canSubmit 及 submit。實際 npmjs 發布需換成公司擁有的 scope，完成登入、權限及驗收後再執行；這裡只示範，不進行發布。若公司採內部 registry，可維持套件結構並調整來源設定。
https://docs.npmjs.com/creating-and-publishing-private-packages/
以下程式為精簡示例；省略的頁面上下文與完整設定列於講稿。